สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายมนูญ บุญนา ถึงบ้านนายศิลปะชัย ชูยงค์
หมู่ที่ ๑๕ ตำบลช้างกลาง
	๑๕๐,๐๐๐
	พ.ย.๖๖ – ม.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๑๒๕,๒๑๘.๖๙
	

	๒
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๔
	๔๕,๐๐๐
	พ.ย.๖๖ – ม.ค.๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๓
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายทุ่งนาใหม่ หมู่ที่ ๑๑
	๘๕๐,๐๐๐
	พ.ย.๖๖ – ม.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๘๒๓,๒๑๕.๐๘
	

	รวมจำนวน  ๓  โครงการ
	๑,๐๔๕,๐๐๐
	
	-
	-
	(๓)
	๙๔๘,๔๖๙.๗๗
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

	๑,๓๖๐,๐๐๐
	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลำปิเหาะ หมู่ที่ ๑๓
	๓๐๐,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยด่านไผ่งา แยก ๑ หมู่ที่ ๕
	๗๘๓,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพี จากบ้านนางจุไร ถึงบ้านนางฉวี เทพี 
หมู่ที่ ๑๕
	๑๒๔,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผ่อง คงวารี หมู่ที่ ๑๐
	๗๔๐,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณา แก้วสีอ่อน หมู่ที่ ๔
	๑๙๙,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวี แดงหวาน หมู่ที่ ๑๒
	๔๑๗,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญนำ ฤทธิ์แก้ว หมู่ที่ ๘
	๗๘๓,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส พรหมเดชะ หมู่ที่ ๑๗
	๖๙๒,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๑๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุดม อำลอย หมู่ที่ ๑๖
	๗๕๐,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๑๑
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเอียด ทิพย์ หมู่ที่ ๑๔
	๖๔๕,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายไฟ หมู่ที่ ๔
	๔๖๓,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๑๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห้าม หมู่ที่ ๓
	๗๘๓,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๑๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมนเหนือ หมู่ที่ ๑
	๗๘๓,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๑๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗
	๔๓๑,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๑๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗
	๓๖๐,๐๐๐
	เม.ย. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๑๗
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายควนทึงทึง หมู่ที่ ๒
	๘๐๐,๐๐๐
	พ.ค. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๑๘
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยแสงสรรค์ หมู่ที่ ๒
	๓๑๑,๐๐๐
	พ.ค. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๑๙
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายลำปิเหาะ หมู่ที่ ๑๓
	๓๑๑,๐๐๐
	พ.ค. – ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒๐
	โครงการบุกเบิกถนนสายเชิงเขา เหมน หมู่ที่ ๑

	๗๕๐,๐๐๐
	ม.ค. – มี.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒๑
	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสวนพลู หมู่ที่ ๑๕

	๔๕๕,๐๐๐
	ม.ค. – มี.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒๒
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางศรีนวล 
นนทสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๓
	๒๗๓,๐๐๐
	ม.ค. – มี.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๒๓
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายบุญวรรณ  นนทอง หมู่ที่ ๑๐
	๗๗,๐๐๐
	ม.ค. – มี.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒๔
	โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ ๓

	๔๗๔,๐๐๐
	ก.ค. – ก.ย. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒๕
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒

	๓๐๖,๙๐๐
	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒๖
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔

	๓๐๖,๙๐๐
	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒๗
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นน้ำตกคลองทองออก หมู่ที่ ๖
	๕๖๔,๐๐๐
	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒๘
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังควน หมู่ที่ ๙
	๘๐๐,๐๐๐
	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒๙
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖

	๓๐๖,๙๐๐
	ม.ค. – มี.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๓๐
	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

	๑,๒๘๗,๐๐๐
	เม.ย. – ส.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	รวมจำนวน ๓๐ โครงการ
	๑๖,๖๓๕,๗๐๐
	
	-
	-
	(๓๐)
	-
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ
	๑๗,๖๘๐,๗๐๐
	
	-
	-
	(๓๒)
	-
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๖๘๐,๗๐๐ บาท 
ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๒  โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  -  โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย  ๙๔๘,๔๖๙.๗๗  บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน ๓๑  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป
	๕๐๐,๐๐๐
	ก.พ. – เม.ย. ๖๗
	(
	-
	-
	๑๙๑,๓๔๘
	

	๒
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
	๓๐,๐๐๐
	มิ.ย. – ส.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	รวมจำนวน ๒ โครงการ
	๕๓๐,๐๐๐
	
	(๑)
	-
	(๑)
	 ๑๙๑,๓๔๘
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ
	๕๓๐,๐๐๐
	
	(๑)
	-
	(๑)
	๑๙๑,๓๔๘
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๒ โครงการ 
งบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน  ๑  โครงการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  -  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  ๑๙๑,๓๔๘  บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๑  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท           สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
	๑๕,๐๐๐
	ก.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ช้างกลางไม่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ  

	๒
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
	๑๕,๐๐๐
	ส.ค. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ช้างกลางไม่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ

	๓
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
	๑๕,๐๐๐
	มิ.ย. ๖๗
	-
	-
	(
	-
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ช้างกลางไม่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ

	๔
	โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
	๑๕,๐๐๐
	ต.ค. ๖๖
	-
	-
	(
	-
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ช้างกลางไม่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ 

	๕
	โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
	๑๕,๐๐๐
	ต.ค. ๖๖
	-
	-
	(
	-
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ช้างกลางไม่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ 


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๖
	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
	๔๕,๐๐๐
	พ.ย.๖๖ – ม.ค.๖๗
	( 
	-
	-
	๔๕,๐๐๐
	-

	รวมจำนวน ๖ โครงการ
	๑๒๐,๐๐๐
	 
	-
	(๑)
	(๕)
	๔๕,๐๐๐
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ
	๑๒๐,๐๐๐
	 
	-
	(๑)
	(๕)
	๔๕,๐๐๐
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน  ๑  โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  -  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  ๔๕,๐๐๐ บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๕  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

	๑๐,๐๐๐
	ม.ค.-เม.ย.๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒
	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	๓๔๐,๐๐๐
	มิ.ย.-ก.ย.๖๗
	-
	-
	(
	-
	 

	๓
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๓๕,๐๐๐
	มี.ค.-พ.ค.๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๔
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
	๖๐,๐๐๐
	มี.ค.-พ.ค.๖๗
	 (
	
	-
	 ๕๑,๕๔๐
	

	๕
	ตู้เย็น

	๑๓,๐๐๐
	ก.พ.-เม.ย.๖๗
	 (
	-
	-
	๑๓,๐๐๐
	 

	รวมจำนวน ๕ โครงการ
	๔๕๘,๐๐๐
	
	(๒)
	-
	(๓)
	๖๔,๕๔๐
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ และบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
	๓๕,๐๐๐
	ม.ค.-เม.ย.๖๗
	-
	-
	(
	-
	 

	๒
	โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง “๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ
	๗๐,๐๐๐
	ม.ค.-เม.ย.๖๗
	(
	-
	-
	๕๗,๐๒๒
	

	รวมจำนวน ๒ โครงการ
	๓๕,๐๐๐
	 
	(๑)
	-
	(๑)
	๕๗,๐๒๒
	-

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ
	๔๙๓,๐๐๐ 
	 
	(๓)
	-
	(๔)
	๑๒๑,๕๖๒
	


สรุป โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน  ๓  โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  -  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  ๑๒๑,๕๖๒ บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๔  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)
	๒๐๑,๙๖๐
	ก.พ.-มี.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๑๖๘,๙๑๒
	-

	๒
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)
	๖๑,๙๕๐
	พ.ค.-ก.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๔๓,๓๖๕
	-

	๓
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)
	๙๗๐,๒๐๐
	ต.ค.๖๖, 
ม.ค.๖๗, เม.ย.๖๗และ ก.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๘๐๖,๐๔๐
	-

	๔
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบล
	๔๕๐,๐๐๐
	ม.ค.-ก.ย.๖๗
	(
	-
	-
	๔๕๐,๐๐๐
	-

	๕
	โครงการอาหารกลางวัน

	๖,๓๕๒,๐๐๐
	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
	(
	-
	-
	๖,๐๑๘,๑๔๒
	-

	๖
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

	๒๔๐,๐๐๐
	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๒๓๐,๖๐๕
	-

	๗
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายภาษา อังกฤษ

	๕๐,๐๐๐
	ม.ค.-ก.พ.๖๗
	(
	-
	-
	๔๖,๔๕๐
	-

	รวมจำนวน ๗ โครงการ
	๘,๓๒๖,๑๑๐ 
	
	(๗)
	(0)
	(๐)
	๗,๗๖๓,๕๑๔ 
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ
	๑๐๐,๐๐๐
	มี.ค.-เม.ย.๖๗
	( 
	-
	-
	๗๔,๔๕๐
	

	๒
	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
	๑๐,๐๐๐
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	( 
	-
	-
	๓๑,๕๘๐
	

	๓
	โครงการอบรมศาสนพิธี

	๓๐,๐๐๐
	พ.ค.-มิ.ย.๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๔
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม

	๓๐,๐๐๐
	ก.พ.-ส.ค.๖๗
	( 
	-
	-
	๗,๐๓๐
	

	๕
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย
	๑๕,๐๐๐
	มี.ค.๖๗
	( 
	-
	-
	๑๓,๐๐๐
	

	๖
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช
	๑๐,๐๐๐
	ก.พ.๖๗
	 (
	-
	-
	๑๐,๐๐๐
	

	๗
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ
	๘๐,๐๐๐
	ก.ย.๖๗
	( 
	-
	-
	๘๐,๐๐๐
	

	๘
	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

	๓๐๐,๐๐๐
	ต.ค.-พ.ย.๖๖
	( 
	-
	-
	๒๘๐,๐๐๐
	

	รวมจำนวน ๘ โครงการ
	๕๗๕,๐๐๐
	
	(๗)
	(๐)
	(๑)
	 ๔๙๕,๙๖๐
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ
	๘,๙๐๑,๑๑๐ 
	
	(๑๔)
	(๐)
	(๑)
	๘,๒๕๙,๔๗๔
	


สรุป โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  ๑๕  โครงการ งบประมาณ ๘,๙๐๑,๑๑๐ บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน ๑๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  - โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๘,๒๕๙,๔๗๔ บาท 
ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๑  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	๓๐,๐๐๐
	มี.ค.-พ.ค.๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	รวมจำนวน ๑ โครงการ
	๓๐,๐๐๐
	 
	(๐)
	(๐)
	(๑)
	-
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ
	๓๐,๐๐๐ 
	 
	(๐)
	(๐)
	(๑)
	
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน  -   โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  -  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  -  บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๑  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	๒๕,๖๓๙,๙๐๐
	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
	(
	-
	-
	๒๓,๒๖๔,๔๐๐
	-

	๒
	เบี้ยยังชีพความผู้พิการ
	๗,๒๘๖,๔๐๐
	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
	(
	-
	-
	๖,๓๗๘,๐๐๐
	-

	๓
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	๑๘๐,๐๐๐
	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
	(
	-
	-
	๑๒๐,๕๐๐
	-

	รวมจำนวน ๓ โครงการ
	๓๓,๑๐๖,๓๐๐
	 
	(๓)
	(๐)
	(๐)
	๒๙,๗๖๒,๙๐๐ 
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
	๑๐๐,๐๐๐
	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๒
	โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
	๑๑,๐๐๐
	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	๓
	โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสำนักงาน
	๑๓,๕๐๐
	มิ.ย.-ก.ย.๖๗
	(
	-
	-
	๑๓,๕๐๐
	

	๔
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	๑๒๐,๐๐๐
	มิ.ย.-ส.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๑๓๗,๓๔๐
	

	๕
	โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร
	๒๐,๐๐๐
	ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗
	(
	-
	-
	๑๔,๔๕๐
	

	๖
	รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
	๒,๖๐๐,๐๐๐
	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
	-
	-
	(
	-
	

	รวมจำนวน ๖ โครงการ
	๒,๘๖๔,๕๐๐
	
	(๓)
	(๐)
	(๓)
	๑๖๕,๒๙๐
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ
	๓๐,๐๐๐
	เม.ย.-พ.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๒๑,๔๓๐
	 

	๒
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	๓๐,๐๐๐
	มิ.ย.-ก.ค.๖๗
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่อยู่ในห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ

	๓
	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรีและแม่บ้านตำบลช้างกลาง
	๓๕,๐๐๐
	พ.ย.-ธ.ค.๖๖
	(
	-
	-
	๓๑,๒๙๐
	-

	๔
	โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้พิการโดยญาติและการมีส่วนร่วมของชุมชน
	๓๕,๐๐๐
	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๑๘,๐๔๐
	-

	๕
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	๓๐,๐๐๐
	ม.ค.-ก.พ.๖๗
	(
	-
	-
	๑๗,๖๐๐
	-

	๖
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	๒๕,๐๐๐
	ก.พ.-มี.ค.๖๗
	(
	-
	-
	๒๑,๐๖๐
	-

	รวมจำนวน ๖ โครงการ
	๑๘๕,๐๐๐
	
	(๕)
	(๐)
	(๑)
	 ๑๐๙,๔๒๐
	

	รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ
	๓๖,๑๕๕,๘๐๐
	
	(๑๑)
	(๐)
	(๔)
	 ๓๐,๐๓๗,๖๑๐
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๑๕๕,๘๐๐ บาท 
ได้ดำเนินการ 
จำนวน ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๓๐,๐๓๗,๖๑๐ บาท  
ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๔ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการจัดงานวันพืชผลทางการเกษตรและอาหารพื้นบ้านตำบลช้างกลาง
	๒๐๐,๐๐๐
	พ.ค.-ก.ย.๖๗
	(
	-
	-
	๑๗๖,๕๒๙
	ยังไม่อยู่ในห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ

	รวมจำนวน ๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐
	 
	(๑)
	(๐)
	(๐)
	๑๗๖,๕๒๙ 
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐ 
	 
	(๑)
	(๐)
	(๐)
	๑๗๖,๕๒๙  
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน  ๑  โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  -  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  ๑๗๖,๕๒๙  บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๐  โครงการ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)
หน้า ๔

