รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
1. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายสมนึก ชนะคช หมู่ที่ ๘
	40๐,๐๐๐
	พ.ย. – ธ.ค.๖๗
	(
	-
	-
	267,056.96
	

	รวมจำนวน  1  โครงการ
	400,๐๐๐
	
	(1)
	
	
	267,056.96
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ไพรสณฑ์อุทิศ  หมู่ที่ 7
	705,900
	ม.ค. – มี.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางไพจิตร  พรหมขำ หมู่ที่ 1
	564,500
	ม.ค. – มี.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแย้ม  นุ่นรักษา หมู่ที่ 5
	318,800
	ม.ค. – มี.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลิมพล  ผลศัพท์ หมู่ที่ 12
	392,600
	ม.ค. – มี.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญวรรณ  นนทอง หมู่ที่ 10
	319,600
	ม.ค. – มี.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส  พรหมเดชะ หมู่ที่ 17
	367,900
	ม.ค. – มี.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลือชัย  พรหมทอง หมู่ที่ 4
	687,700
	ก.พ. – เม.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร  แก้วแพ่ง หมู่ที่ 10
	392,600
	ก.พ. – เม.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ลำปิเหาะ หมู่ที่ 13
	736,800
	ก.พ. – เม.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน


	ลำดับที
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหินดาน ถึงสวนนายอลงกรณ์ คงรักษ์ หมู่ที่ 14
	675,800
	มี.ค. – พ.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	11
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนทึงทึง หมู่ที่ 2
	663,000
	เม.ย. – มิ.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	12
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คลส.สายทุ่งออก 
หมู่ที่ 8
	267,000
	เม.ย. – มิ.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	13
	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรือนพี่บ่าว หมู่ที่ 6
	758,800
	เม.ย. – มิ.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	14
	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดควนสงฆ์ หมู่ที่ 16
	650,000
	เม.ย. – มิ.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	15
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางอุไร  ศรีใส 
หมู่ที่ 11
	300,000
	เม.ย. – มิ.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	16
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายไพบูลย์ วัฒนไพบูลย์ หมู่ที่ 17
	279,000
	เม.ย. – มิ.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	17
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุธรรม  ไพฑูรย์ หมู่ที่ 12
	284,000
	เม.ย. – มิ.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	18
	โครงการปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
	389,000
	มี.ค. – พ.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ
	8,753,000
	
	
	
	
	
	


สรุป   โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  19  โครงการ งบประมาณ 9,153,000 บาท 
ได้ดำเนินการ 
จำนวน     0   โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน   -   โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย  267,056.96  บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน   18   โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
	350,000
	ก.พ. – มี.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๒
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

	๓๐,๐๐๐
	ก.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ
	 ๓๘๐,๐๐๐
	
	(๐)
	(๐)
	(2)
	-
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน   ๒   โครงการ งบประมาณ  ๓8๐,๐๐๐  บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน  -  โครงการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  -  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  -  บาท


ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธฺภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
	๔๕,๐๐๐
	ธ.ค.๖7 – ม.ค.๖๘
	-
	(
	-
	-
	การรายงานผลโครงการฯ ปีที่ผ่านมาล่าช้า ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปีปัจจุบันได้ตามเวลาที่กำหนด

	รวมจำนวน 1 โครงการ
	๔๕,๐๐๐
	 
	-
	(๑)
	-
	-
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น  โครงการ
	๔๕,๐๐๐
	 
	-
	(๑)
	-
	-
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  45,๐๐๐ บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน  -  โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  ๑  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  -  บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  -  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	10๐,๐๐๐
	ก.พ. –มี.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	คณกรรมการหมู่บ้าน ยังไม่ได้ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน 

	รวมจำนวน ๑ โครงการ
	100,๐๐๐
	 
	-
	-
	(๑)
	-
	 

	รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ
	100,๐๐๐ 
	 
	-
	-
	(1
	-
	


สรุป โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  100,๐๐๐  บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน   -  โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  -  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  -  บาท

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  1  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา

	1,0036,229
	ก.พ. - มี.ค.๖8
	(
	-
	-
	827,264 
	-

	๒
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบล
	450,000
	พ.ย. – ธ.ค. 67
	(
	-
	-
	430,560
	-

	๓
	โครงการอาหารกลางวัน

	๖,001,99๐
	ต.ค. ๖7, ม.ค. 68,
เม.ย. 68, มิ.ย. 68
	-
	(
	-
	4,393,350
	-

	๔
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

	2๕๐,๐๐๐
	ธ.ค. ๖7 - ม.ค. ๖8
	(
	-
	-
	247,355
	-

	๕
	โครงการอาหารเสริม (นม)
	2,749,277
	ต.ค. ๖7, ธ.ค. 67,
เม.ย. 68, มิ.ย. 68
	-
	(
	-
	1,309,954.47 
	-

	รวมจำนวน 5 โครงการ
	10,487,496 
	
	(๓)
	(2)
	(๐)
	7,208,483.47
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ
	๑๐๐,๐๐๐
	มี.ค. - เม.ย. ๖8
	-
	(
	-
	-
	-

	๒
	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
	2๐,๐๐๐
	ก.ค. - ส.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๓
	โครงการอบรมศาสนพิธี
	๓๐,๐๐๐
	พ.ค. - มิ.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๔
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม

	1๐,๐๐๐
	ก.พ. - มี.ค. ๖8
พ.ค. - มิ.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๕
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย
 
	๑๕,๐๐๐
	มี.ค. ๖8
	(
	-
	-
	12,835 
	-

	๖
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช
	๑๐,๐๐๐
	ก.พ. ๖8
	(
	-
	-
	๑๐,๐๐๐
	-

	๗
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ
	2๐,๐๐๐
	ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๘
	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี

	๓๐๐,๐๐๐
	ต.ค. - พ.ย.๖7
	(
	-
	-
	๒4๐,๐๐๐
	-

	รวมจำนวน ๘ โครงการ
	๕0๕,๐๐๐
	
	(๓)
	(1)
	(4)
	262,835
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ
	10,992,496
	
	(๖)
	(3)
	(4)
	6,161,364
	


สรุป   โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  ๑3  โครงการ งบประมาณ  10,992,496  บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน  ๖  โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  3 โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 6,161,364 บาท 
ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  4  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	1๐,๐๐๐
	มี.ค. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่มีกำหนดการ เนื่องจาก ยังขาดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเดิม

	รวมจำนวน ๑ โครงการ
	1๐,๐๐๐
	 
	(๐)
	(๐)
	(๑)
	-
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ
	1๐,๐๐๐ 
	 
	(๐)
	(๐)
	(๑)
	
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  ๑  โครงการ งบประมาณ   1๐,๐๐๐  บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน   -  โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  -  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  -  บาท


ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๑  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	๒4,264,000
	ต.ค. ๖7 - ก.ย. ๖8
	-
	(
	-
	๑๑,950,6๐๐
	-

	๒
	เบี้ยยังชีพความผู้พิการ

	5,976,000
	ต.ค. ๖7 - ก.ย. ๖8
	-
	(
	-
	๓,๖96,๖๐๐
	-

	๓
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	๑26,๐๐๐
	ต.ค. ๖7 - ก.ย. ๖8
	-
	(
	-
	4๖,5๐๐
	-

	รวมจำนวน ๓ โครงการ
	๓0,366,0๐๐
	 
	(๐)
	(๓)
	(๐)
	 123,243,500
	


ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
	5๐,๐๐๐
	ต.ค. ๖7 - ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	จะดำเนินการ
เมื่อเกิดสาธารณภัย

	๒
	โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสำนักงาน
	๑๓,๕๐๐
	มิ.ย. - ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๓
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	4๐,๐๐๐
	ก.ค. - ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๔
	โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร

	16,5๐๐
	ก.พ. – มี.ค. ๖8
	(
	-
	-
	15,760
	-

	รวมจำนวน 4 โครงการ
	120,000
	
	(1)
	(๐)
	(3)
	15,760
	 


ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์                   ในวัยรุ่น
	๓๐,๐๐๐
	ส.ค. - ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๒
	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรีและแม่บ้านตำบลช้างกลาง
	๓0,๐๐๐
	ก.พ. – มี.ค.๖8
	(
	-
	-
	28,045
	-

	๓
	โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้พิการโดยญาติและการมีส่วนร่วมของชุมชน
	๓0,๐๐๐
	ธ.ค. 67
	(
	-
	-
	23,512
	-

	๔
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

	๓๐,๐๐๐
	ม.ค. - ก.พ. ๖8
	(
	-
	-
	23,160
	-

	๕
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	30,๐๐๐
	พ.ค. – มิ.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	รวมจำนวน 5 โครงการ
	150,000
	
	(3)
	(๐)
	(๒)
	74,717
	

	รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑2 โครงการ
	๓0,636,0๐๐
	
	(4)
	(3)
	(5)
	123,333,977
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม จำนวน  ๑2  โครงการ งบประมาณ  ๓0,636,0๐๐  บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน   4  โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  3  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  123,333,977  บาท


ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน   5  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน กลุ่ม องค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการจัดงานวันพืชผลทางการเกษตรและอาหารพื้นบ้านตำบลช้างกลาง
	๒๐๐,๐๐๐
	ก.ค.-ส.ค.๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	รวมจำนวน ๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐
	 
	(๐)
	(๐)
	(๑)
	-
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐ 
	 
	(๐)
	(๐)
	(๑)
	-
	


สรุป  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน  ๑  โครงการ งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ได้ดำเนินการ  
จำนวน   -  โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  -  โครงการ
งบประมาณเบิกจ่าย  -  บาท


ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๑  โครงการ
2. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

	1,360,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลำปิเหาะ หมู่ที่ 13
	300,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยด่านไผ่งา แยก 1 หมู่ที่ 5
	783,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผ่อง คงวารี หมู่ที่ 10
	740,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณา  แก้วสีอ่อน หมู่ที่ 4
	199,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
199,000
	-
	-
	

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวี  แดงหวาน หมู่ที่ 12
	417,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
417,000
	-
	-
	

	๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญนำ ฤทธิ์แก้ว หมู่ที่ 8
	783,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส พรหมเดชะ หมู่ที่ 17
	692,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ


	ลำดับที
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำดม อำลอย หมู่ที่ 16
	750,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายไฟ หมู่ที่ 4
	463,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
460,000
	-
	-
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห้าม หมู่ที่ 3
	783,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย            เหมนเหนือ หมู่ที่ 1
	783,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	13
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านใต้ ซอย 1 หมู่ที่ 7
	431,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
427,000
	-
	-
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านใต้ ซอย 2 หมู่ที่ 7
	360,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	15
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทึงทึง หมู่ที่ 2
	800,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
	-
	-
	

	16
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยแสงสรรค์  หมู่ที่ 2
	311,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
311,000
	-
	-
	

	17
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายลำปิเหาะ  หมู่ที่ 13
	311,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
	-
	-
	

	18
	โครงการบุกเบิกถนนสายเชิงเขาเหมน หมู่ที่ 1
	750,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	19
	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสวนพลู หมู่ที่ 15
	455,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ


	ลำดับที
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	20
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางศรีนวล 
นนทสิทธิ์ หมู่ที่ 13
	273,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	21
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายบุญวรรณ 
นนทอง หมู่ที่ 10
	77,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
	-
	-
	-ดำเนินการแล้วไม่มีผู้รับจ้าง
-อยู่ระหว่างประมาณราคาใหม่

	22
	โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ 3

	474,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	23
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12

	306,900
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	24
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4

	306,900
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	25
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นน้ำตกคลองทองออก หมู่ที่ 6
	564,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	26
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังควน หมู่ที่ 9
	800,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	27
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

	306,900
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	28
	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

	1,287,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

	รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการ
	15,866,700
	
	-
	(8)
	(20)
	
	-


สรุป   โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  28  โครงการ งบประมาณ  15,866,700  บาท 
ได้ดำเนินการ 
จำนวน    -    โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  ๘  โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย  -  บาท


ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  ๒๐  โครงการ
3. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายมนัส พรหมเดชะ ถึงหลัง อบต. หมู่ที่ 17
	654,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ครบกำหนดเวลาดำเนินการ

	๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาใหม่ 
หมู่ที่ 11
	487,400
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	(
	-
	-
	487,300.-
	

	๓
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเพิ่ม ตาดทอง หมู่ที่ 16
	372,200
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	(
	-
	-
	372,200.-
	

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางบำเพ็ญ สวนกูล ถึงสวนนายเจริญ ไสว หมู่ที่ 15
	654,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ครบกำหนดเวลาดำเนินการ

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหินดาน ถึงสวนนายอลงกรณ์ คงรักษ์ หมู่ที่ 14
	738,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	-มีปัญหาเกี่ยวกับสถานทีก่อสร้าง

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนสายโคกขี้ทราย ถึงถนนยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 13
	195,500
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
195,500.-
	-
	-
	

	๗
	โครงการก่อสร้างถนนสายนาล่าง ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 6
	654,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	(
	-
	-
	354,000.-
	

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนสายน้ำตกหน้าเหมน 
หมู่ที่ 10
	509,200
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ครบกำหนดเวลาดำเนินการ

	๙
	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเชือบ สิทธิเดช หมู่ที่ 4 ถึงเขตหมู่ที่ 2
	589,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
	
	-
	

	ลำดับที
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองคำชุม ถึงถนนยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 13
	549,800
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ครบกำหนดเวลาดำเนินการ

	11
	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายสมบัติ สิขิวัฒน์ ถึงบ้านผู้ใหญ่ยุทธนา หมู่ที่ 1
	394,300
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
394,000.-
	-
	-
	

	12
	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายสมาน ภูษิตวงศานุยุทธ ถึงสวนนายทิพย์สุวรรณ คุ้มขนาบ 
หมู่ที่ 12
	750,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ครบกำหนดเวลาดำเนินการ

	13
	โครงการก่อสร้างถนนสายเหมนกลาง ถึงเหมนใต้ หมู่ที่ 1
	661,400
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
	-
	-
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจงรักษ์ หมู่ที่ 9
	654,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ครบกำหนดเวลาดำเนินการ

	15
	โครงการขยายผิวจราจรถนนสายสองใหญ่ 
หมู่ที่ 11
	498,300
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ครบกำหนดเวลาดำเนินการ

	16
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหมู่บ้าน บ้านคลองงา หมู่ที่ 2
	1,296,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ครบกำหนดเวลาดำเนินการ

	17
	โครงการปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
	755,600
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	-
	(
	-
	ยังไม่ครบกำหนดเวลาดำเนินการ

	18
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยรัตนวิถี หมู่ที่ 3
	324,000
	พ.ย 67.– ก.ย. ๖8
	-
	(
	-
	-
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ
	10,436,700
	
	(3)
	(5)
	(10)
	1,213,500
	


สรุป   โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  18  โครงการ งบประมาณ  10,436,700  บาท 
ได้ดำเนินการ 
จำนวน    3    โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  5  โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย  1,213,500   บาท


ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน  10  โครงการ
5. โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๑
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ  ทองใส หมู่ที่ 1
	496,800
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางไพจิตร  พรหมขำ หมู่ที่ 1
	409,300
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำน้ำ  หมู่ที่ 1
	496,800
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมาเท่นวิว  หมู่ที่ 1
	496,800
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้านอาหารคอปเตอร์ หมู่ที่ 1
	464100
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหมนใต้  หมู่ที่ 1
	496,800
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2
	496,800
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเกตุ  เพชรา หมู่ที่ 2
	496800
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	๙
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยโชคชัย หมู่ที่ 2
	283,100
	ก.พ. – เม.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	10
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกนาตาเคียน หมู่ที่ 3
	408,600
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	11
	โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ 3
	573,000
	ก.ค. – ก.ย.
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเมิน  ปรีชา หมู่ที่ 4
	488,500
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	13
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชือบ  สิทธิเดช หมู่ที่ 4
	488,500
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแพรก หมู่ที่ 4
	609,800
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	15
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขลิง หมู่ที่ 5
	468,800
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	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	16
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจิตร โมสิกะ หมู่ที่ 5
	267,900
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	17
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยด่านไผ่งา แยก 1 หมู่ที่ 5
	337,000
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	18
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากช่องซอยควนตาล้วน หมู่ที่ 6
	409,300
	พ.ค. – ก.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	19
	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยตาล้วน แยก 1 
หมู่ที่ 6
	371000
	มี.ค. – พ.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	20
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกาะสอง หมู่ที่ 6
	340700
	พ.ค. – ก.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	21
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลางู หมู่ที่ 6
	241,800
	พ.ค. – ก.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	22
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองแร่ หมู่ที่ 6
	488,500
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	23
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมู หมู่ที่ 6
	2,556,600
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	24
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตารมย์ หมู่ที่ 6
	496,800
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	25
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกษม  แสงจันทร์  หมู่ที่ 7
	496,800
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	26
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง  สภ.ช้างกลาง หมู่ที่ 7
	496,800
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	27
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังมัจฉา ซอย 2 หมู่ที่ 7
	496,800
	พ.ค. – ก.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	28
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์  รอดแป้น  หมู่ที่ 7
	366,100
	มี.ค. – พ.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	29
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาวา 2  หมู่ที่ 7
	496,800
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	30
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชย  สวนกูล หมู่ที่ 7
	496,800
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	31
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มแพะ หมู่ที่ 7
	488,500
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	32
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไล่  กาละ หมู่ที่ 7
	496,800
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	33
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวาท  สุขอนันต์  หมู่ที่ 8
	310,400
	พ.ค. – ก.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	34
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมี  ศรีวิเศษ หมู่ที่ 8
	211,500
	เม.ย. – มิ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	35
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งออก  หมู่ที่ 8
	479,400
	พ.ค. – ก.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	36
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตอ หมู่ที่ 8
	409,300
	พ.ค. – ก.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	37
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาตรี  สอนนอง หมู่ที่ 8
	310,300
	พ.ค. – ก.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	38
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญนำ  ฤทธิ์แก้ว หมู่ที่ 8
	267,900
	พ.ค. – ก.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	39
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์  กลีบแก้ว  หมู่ที่ 8
	488,300
	มิ.ย.  – ส.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	40
	โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ 9

	573000
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	41
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านกุยเหนือ หมู่ที่ 9
	2,487,600
	ม.ย. – ส.ค. 68

	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	42
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 16
	3,536,200
	มิ.ย. – ส.ค. 68

	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	43
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเต่า หมู่ที่ 9
	496,800
	มิ.ย. – ส.ค. 68

	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	44
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนจงรักษ์ หมู่ที่ 9
	496,800
	มิ.ย. – ส.ค. 68

	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	45
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามจันทร์ หมู่ที่ 9
	496,800
	มิ.ย. – ส.ค. 68

	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	46
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกหน้าเหมน  หมู่ที่ 10

	496,800
	มิ.ย. – ส.ค. 68

	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	47
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร  แก้วเพ่ง  หมู่ที่ 10
       
	496,800
	มิ.ย. – ส.ค. 68

	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	48
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผ่อง  คงวารี  หมู่ที่ 10
       
	496,800  
	มิ.ย. – ส.ค. 68

	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	49
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายย้วน  มาคีรี  หมู่ที่ 10
       
	496,800
	มิ.ย. – ส.ค. 68

	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	50
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาใหม่  หมู่ที่ 11

    
	1,143,700  
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	51
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ  กรดดำ  หมู่ที่ 11
       
	112,600
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	52
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมาน ภูษิตวงศานุยุทธ หมู่ที่ 12
      
	496,800  
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	53
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบ้านเฉลิมพล  ผลศัพท์  หมู่ที่ 12
       
	488,500
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	54
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจียน  แดงหวาน  หมู่ที่ 12
      
	496,800
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	55
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13
   
	3,091,000
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	56
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสถียร  สงอาจินต์  หมู่ที่ 14
       
	179,600
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	57
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านนา  หมู่ที่ 14

    
	1,285,100
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	58
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่มโพธิ์  หมู่ที่ 14


      
	344,300
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	59
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 15

	307,600
	ก.พ. – เม.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	60
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 15

	307,600
	ก.พ. – เม.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	61
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายการยางแห่งประเทศไทย ซอย2 หมู่ที่16   
	374,500
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	62
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสงบ  ศรีสุข  หมู่ที่ 16  
       
	488,500
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	63
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหลา  หมู่ที่ 16  


       
	496,800
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	64
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองซอม  หมู่ที่ 16  

       
	496,800
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	65
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชูเกียรติ  ชนะคช  หมู่ที่ 16  
       
	242,500
	ก.ค. – ก.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	66
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส  พรหมเดชะ  หมู่ที่ 17
       
	496,800
	มี.ค. – พ.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	67
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนทึงทึง  หมู่ที่ 2 ตำบลช้างกลาง  
       
	494,000
	ก.พ. – เม.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	68
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยมงคล  หมู่ที่ 3 ตำบลช้างกลาง 
       
	828,000
	มี.ค. – พ.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	69
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยรัตนวิถี  หมู่ที่ 3 ตำบลช้างกลาง      
	494,000
	มี.ค. – พ.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	70
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกโต  หมู่ที่ 7 – หน้าวัดควนส้าน  หมู่ที่ 6    
	3,648,000
	ก.พ. – เม.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	71
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านในไร่ หมู่ที่ 7  
       
	463,000
	มี.ค. – พ.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	72
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวังมัจฉา หมู่ที่ 7      
	432,000
	ก.พ. – เม.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	73
	โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนกุยเหนือ  หมู่ที่ 9  

       
	494,000
	มี.ค. – พ.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	74
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมิตรภาพ หมู่ที่ 12       
	494,000
	ก.พ. – เม.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	75
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายองค์การสวนยาง ซอย 1- 3 หมู่ที่ 16 
	423,000
	มี.ค. – พ.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	76
	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยมะพร้าวน้ำหอมตลอดสาย  หมู่ที่ 17 
	463,000
	มี.ค. – พ.ค. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	77
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า

      
	228,000
	ก.พ. – เม.ย. 68
	(
	-
	-
	228,000
	

	78
	ปั๊มซัมเมอร์สูบน้ำบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า   2 HP
	146,000
	ก.พ. – เม.ย. 68
	-
	-
	(
	-
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน

	79
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า พร้อมด้วยมอเตอร์ขับเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า

	246,600
	ก.พ. – เม.ย. 68
	(
	-
	-
	246,600
	

	รวมจำนวนทั้งสิ้น  79  โครงการ
	48,774,100 
	
	(2)
	(0)
	(๗๗)
	474,600
	


สรุป   โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  79  โครงการ งบประมาณ  48,774,100  บาท 
ได้ดำเนินการ 
จำนวน     2    โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน  -  โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย   474,600  บาท


ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน   77    โครงการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖7 - เดือนมีนาคม ๒๕๖8)
หน้า ๒๗

